ДОКЛАД

о ходе реализации муниципальных программ

Ивановского сельского поселения Красноармейского района

за 2018 год

В соответствии с Порядком принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Ивановского сельского поселения Красноармейского района, утвержденного постановлением администрации Ивановского сельского поселения Красноармейского района от 04.09.2014 № 195, проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ поселения за 2018 год.

В 2018 году реализовывалось 5 муниципальных программ Ивановского сельского поселения Красноармейского района. На реализацию муниципальных программ поселения привлечено 56 614,5 тыс. рублей бюджетных средств, в том числе из бюджета Краснодарского края 26 400,3 тыс. рублей. Бюджетные средства освоены на 90,2%, в том числе краевые средства на 97,3%.

По итогам 2018 года эффективность реализации всех программ признана высокой.

- Муниципальная программа Ивановского сельского поселения Красноармейского района «Развитие местного самоуправления»

В 2018 году на мероприятия, предусмотренные программой выделено из бюджета поселения 3 272,3 тысяч рублей, освоение бюджетных ассигнований 3 260,1 тыс. руб. или 99,6% годовых назначений.

В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

поддержка деятельности ТОС;

обеспечение деятельности администрации;

управление имуществом муниципальной казны поселения.

Финансирование мероприятий программы осуществлялось за счет средств местного бюджета.

В рамках мероприятия «Поддержка деятельности ТОС» осуществляется финансовая поддержка деятельности территориального общественного самоуправление.

За последние годы органы ТОС поселения стали не только реальной силой, объединяющей людей для решения насущных вопросов, но и связывающим звеном между населением и властью. ТОСы сегодня востребованы. Люди с активной жизненной позицией, квартальные принимают участие в отчетных встречах главы и депутатов Совета с жителями станицы, публичных слушаниях, сессиях Совета, оказывают большую поддержку в вопросах благоустройства и наведения санитарного порядка, участвуют в культурно-массовых и общественно-политических мероприятиях. Пользуются уважением и доверием земляков.

Ежемесячно проводятся встречи председателей ТОС с главой Ивановского сельского поселения, на которых оперативно решаются вопросы, волнующие население, в том числе и по благоустройству. Члены ТОС обходят домовладения на своей территории с разъяснениями правил санитарии, соблюдения чистоты и порядка во дворе, на прилегающей к нему территории, по уничтожению сорной растительности. Кроме того, осуществляется информирование жителей:

- по страхованию жилых помещений;

- по запрету разведения костров и сжиганию мусор;

- необходимости уничтожения амброзии, конопли и сорной растительности;

- по соблюдению требований пожарной безопасности;

- об участии жителей поселения в проведении выборов;

- об оплате местных налогов;

- о мерах по противодействию терроризму.

Вся станица территориально разделена на 32 ТОСа, в свою очередь они объединены в 9 укрупненных. Ежеквартально 9 руководителей ТОС получают средства в сумме 3000 рублей каждому, на компенсацию затрат по освещению улиц, озеленению, благоустройству. Годовая сумма финансирования составляет 108 000 рублей. Выделенные денежные средства освоены полностью.

В рамках мероприятия «Обеспечение деятельности администрации» производится материально-техническое и информационное обеспечение Администрации поселения.

Администрация поселения является исполнительным органом на территории станицы, который отвечает за организацию местного самоуправления и обязан решать вопросы местного значения, установленные статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Штат администрации составляет 15 человек, включая главу поселения. Для обеспечения деятельности администрации выделяются средства из бюджета поселения.

Финансирование деятельности осуществляется по следующим направлениям:

- уплата учреждением налогов, сборов и иных обязательных платежей, установленные законодательством РФ и Краснодарского края;

- оплата за потребленную электроэнергию, природный газ для отопления здания, воду;

- оплата услуг по вывозу мусора, техническое обслуживание газового оборудования, комплекса пожарной сигнализации, текущему ремонта здания;

- оплата услуг связи (стационарная телефонная связь, доступ к сети Интернет, междугородняя связь);

- транспортные услуги (аренда автобуса);

- затраты на техническое обслуживание и ремонт компьютеров и оргтехники (в администрации используется 18 компьютеров, 5 принтеров, 5 многофункциональных устройств, 1 сканер, 3 телефона-факса), администрирование информационо-комуникационных систем, замену и заправку картриджей;

- сопровождение и обновление программного обеспечения (в своей работе специалисты администрации используют около пятнадцати видов программного обеспечения, электронных программных комплексов);

- услуги по публикации различной информации о деятельности администрации, о событиях в станице, в средствах массовой информации;

- оплата услуг по обучению и повышению квалификации сотрудников администрации;

- подписка на профильные периодические издания (газеты и журналы);

- услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств и оценке технического состояния объектов основных средств;

- оплата членских взносов в ассоциацию "Совет муниципальных образований Краснодарского края";

- приобретение компьютеров, оргтехники, мебели для замены пришедших в негодность;

- приобретение канцелярских товаров;

- приобретение бензина и запасных частей для служебного транспорта;

-  изготовление информационных стендов, баннеров, табличек;

- хозяйственные товары (уборочный инвентарь, моющие средства).

В 2018 году на финансирование вышеуказанных расходов из бюджета поселения выделено 2 797,5 тыс. руб. бюджетных ассигнований, израсходовано 2 785,3 тыс. руб. или 99,6% годовых бюджетных назначений.

В рамках мероприятия «Управлением имуществом муниципальной казны поселения» финансируются расходы по содержанию и техническому обслуживанию имущества, находящегося в муниципальной собственности поселения, а также расходы по постановке на кадастровый учет и государственную регистрацию таких объектов. В частности, в рамках данного мероприятия осуществляется планомерная постановка на кадастровый учет земельных участков под дорогами общего пользования на территории станицы, иные услуги по выполнению кадастровых и землеустроительных работ,  оплата услуг по техническому обслуживанию уличных газопроводов, изготовление технических и кадастровых планов на объекты недвижимости, услуги по проведению оценки рыночной стоимости объектов, подлежащих приватизации, оплата услуг организатору торгов, изготовление проектно-сметной документации, ремонт памятников, детских игровых площадок, оборудования стадиона, парка и т.п.

В 2018 году на финансирование вышеуказанных расходов из бюджета поселения выделено 366,8 тыс. руб. бюджетных ассигнований, денежные средства освоены полностью.

2. Муниципальная программа Ивановского сельского поселения Красноармейского района «Обеспечение безопасности населения»

В 2018 году на реализацию мероприятий программы из бюджета поселения выделено 1 324,8 тысяч рублей, фактически освоено 1 324,8 тыс. руб. то есть 100%.

В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

обеспечение общественной безопасности по направлениям: предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, обеспечение безопасности дорожного движения;

обеспечение общественного порядка по направлениям: профилактика правонарушений, поддержка деятельности народных дружин.

Финансирование мероприятий программы осуществлялось за счет средств местного бюджета.

Для обеспечения сил и средств в случае возникновения необходимости ликвидации чрезвычайной ситуации заключены соглашения с организациями поселения о предоставлении необходимой техники и материальных ресурсов, нормативными правовыми актами поселения определены ответственные лица за организацию эвакуационных мероприятий, установлен порядок действий в чрезвычайной ситуации.

Проводится обучение способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях населения в специально оборудованном помещении с демонстрацией обучающих видеозаписей. Для этих целей помещение дополнительно оснащено экраном для проектора и информационным стендом.

В целях своевременного оповещения населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций оказано содействие в создании районной базы телефонных номеров для смс-оповещения, имеется стационарная сирена широкого охвата, а также приобретены 2 ручных сирены для установки на передвижные средства, 3 электромегафона.

По соглашению о передаче полномочий сельского поселения муниципальному образованию Красноармейский район финансируется содержание пожарной охраны и созданного на базе муниципального образования Красноармейский район ситуационного центра ЕДДС, который осуществляет организацию оперативного управления по вопросам предупреждения и ликвидации происшествий природного и техногенного характера. Принятые обязательства исполнены полностью на общую сумму 770,2 тыс. руб.

В целях обеспечения пожарной безопасности осуществляются расходы на содержание и ремонт пожарных гидрантов, материально-техническое оснащение добровольной пожарной дружины, изготовление информационных стендов, плакатов и листовок.   В 2018 году был произведен ремонт 3-х пожарных гидрантов, расположенных на пересечении улиц Лермонтова/Почтовая, Ивановская-Донцова, Шевченко-Широкая, на общую сумму 20 000 рублей.

Для повышения безопасности дорожного движения в течении 2018 года установлены 55 дорожных знаков по указанию ГИБДД на ул. Ленина, Красной, Комсомольской, нанесена разметка по ул. Красная, Ленина. Общая сумма расходов составила 421,8 тыс. рублей.

Социально-экономическое развитие и инвестиционная привлекательность поселения во многом определяется и степенью общественной безопасности, наличием стабильных условий для безопасного проживания населения и развития бизнеса. Активное участие в охране общественного порядка во взаимодействии с органами МВД принимает созданная народная дружина, которая насчитывает 20 человек, и станичное казачье общество, насчитывающее 309 человек. Организованы дежурства по обеспечению профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Расходы на транспортное обслуживание совместных дежурств ОВД, казачества и членов народной дружины составили 96,0 тыс. рублей.

Оплачены услуги по приему и передаче сигнала тревоги на избирательных участках, не оборудованных тревожной кнопкой в сумме 1,9 тыс. рублей.

Ежемесячно проводятся заседания поселенческого совета по профилактике правонарушений среди населения, по мере необходимости проводятся заседания административных комиссий по рассмотрению дел об административных правонарушениях.

Специалистами администрации и подведомственных казенных учреждений проводятся мероприятия для детей и молодежи,  направленные на профилактику правонарушений, прежде всего, на борьбу с пьянством, алкоголизмом и наркоманией.

Профилактика коррупции в поселении осуществляется путем применения следующих основных мер:

приобретаются и распространяются листовки для формирования в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;

для проведения антикоррупционной экспертизы ежемесячно в прокуратуру Красноармейского района направляются нормативные правовые акты и их проекты;

предъявляются специальные (квалификационные) требования к гражданам, претендующим на замещение муниципальных должностей в поселении, должностей муниципальной службы, а также проводится проверка достоверности сведений, представленных указанными гражданами;

учет длительности, безупречности и эффективности исполнения муниципальным служащим своих должностных обязанностей при назначении его на вышестоящую должность, присвоении ему классного чина или при его поощрении;

контроль за своевременностью представления справок о доходах, расходах, имуществе и обязательствах муниципальными служащими, депутатами Совета поселения и руководителями подведомственных учреждений;

утверждение административных регламентов предоставления муниципальных услуг;

взаимодействие с гражданами, средствами массовой информации, некоммерческими организациями, образовательными организациями по вопросам противодействия коррупции;

проведение мониторинга цен, направленных на формирование объективной начальной цены по муниципальным контрактам;

определение конкретных должностных лиц, ответственных за полноту и достоверность данных мероприятий.

- Муниципальная программа Ивановского сельского поселения Красноармейского района «Экономическое и территориальное развитие»

На реализацию мероприятий программы в 2018 году из бюджета поселения выделено 15 833,8 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета 6 177,8 тыс. рублей. Фактический объем финансирования программы составил 15 077,0 тыс. рублей, в том числе средства краевого 5 452,1 тыс. рублей.

В рамках программы по мероприятию «Дорожная деятельность» осуществляется расходование средств дорожного фонда сельского поселения. Средства дорожного фонда направляются на:

финансирование расходов по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая инженерные изыскания, разработку проектной документации, проведение необходимых экспертиз;

строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая разработку документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработку проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства;

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных в границах поселения;

ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения;

обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения;

выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в сфере дорожного хозяйства;

осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края.

В 2018 году на дорожную деятельность выделено из бюджета поселения 12 257,0 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 6 177,8 тыс. рублей. Фактически израсходовано 11 500,4 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 5 452,1 тыс. рублей.

По плану реализации мероприятия произведен ремонт 2 779 метров асфальтного дорожного покрытия по улице Красной от ул. Ленина до ул. Л. Толстого, по ул. Советской от ул. Донцова до ул. Передерия, по ул. Краснодарской от ул. Советской до ул. Ленина, по ул. Дубинской от ул. Почтовой до ул. Передерия. Произведен ямочный ремонт дороги по ул. Пионерской в объеме 19 кв.м. Общая сумма расходов составила 9 089,9 тыс. рублей, в том числе на изготовление сметной документации и строительный контроль затрачено 457,4 тыс. рублей.

В зимний период проведена обработка дорог противогололедными материалами на сумму 158,5 тыс. рублей. Обновлена разметка на лежачих дорожных полицейских, установлено перильное ограждение на перекрестке дорог ул. Ленина/Красная, стоимость работ 95 тыс. рублей.

Затраты на грейдирование грунтовых и гравийных дорог составили 388,8 тыс. рублей. С целью улучшения и поддержания эксплуатационных характеристик гравийных дорог производилось выравнивание дорожного покрытия, путем  подсыпки щебнем. Данные работы проводились на ул. Ленина, Донцова Шевченко, Пластуновская, Мира. Общая сумма затрат 1 248,4 тыс. рублей.

Произведена очистка дорожных обочин по ул. Главной, Красная. Устроены ливневки по ул. Ленина, Ляха. Общая стоимость работ 61,5 тыс. рублей.

Мероприятие «Развитие коммунальной инфраструктуры» предусматривает расходы на содержание и развитие систем водоснабжения, газоснабжения и электроснабжение территории поселения. На реализацию мероприятия израсходовано 1 906,5 тыс. рублей.

По согласованию с предприятием, осуществляющим водоснабжение населения,  МП «ЖКХ» Красноармейского района, ежегодно составляется план по ремонту, реконструкции определенных участков водоснабжения. В соответствии с данным планом из бюджета выделяются средства для оказания помощи предприятию по ремонту и содержанию системы водоснабжения станицы в целом. В 2018 году произведен ремонт водопровода по ул. Южной от ул. Лиманской до ул. Школьной по ул. Школьной от ул. Южной в сторону ул. Мира общей протяженностью 600 метров и ремонт водовода от скважины по ул. Горького к водонапорной башне по ул. Южной протяженностью 100 метров. Общая сумма бюджетных расходов 301 тыс. рублей.

По обращению граждан проводилось софинансирование работ по устройству и ремонту уличных водопроводов на общую сумму 61,5 тыс. рублей.

Для реализации проекта по строительству распределительного газопровода низкого давления по ул. Крайней проведены инженерно-топографические изыскания и проект направлен на государственную экспертизу достоверности определения сметной стоимости объекта и проектной документации. Наличие данной экспертизы является условием для включения в государственную программу Краснодарского края и получения субсидии на реализацию проекта. Стоимость работ по инженерно-топографические изысканиям и государственной экспертизе составила 306,7 тыс. рублей.

В рамках исполнения полномочий поселения по организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов произведена замена 52 контейнеров на территории станицы стоимостью 297,9 тыс. рублей. Затраты на вывоз мусора с территорий общего пользования, таких как парк, стадион, дороги, кладбища и т.п., составили 36,5 тыс. рублей.

Протяженность линий уличного освещения, находящихся в муниципальной собственности составляет 18 200 метров. Расходы на освещение улиц, техническое обслуживание и ремонт линий уличного освещения составили 902,9 тыс. рублей, из них расходы на оплату электроэнергии 702 тыс. рублей, расходы на содержание и ремонт линий уличного освещения 200,9 тыс. рублей.

В рамках мероприятия «Благоустройство территории поселения» осуществляется финансовое обеспечение комплекса мероприятий, предусмотренных правилами благоустройства территории поселения, по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории поселения. Для обеспечения санитарных норм и требований, а также с целью предотвращения возникновения и распространения эпидемий и вирусных заболеваний осуществляется комплекс мероприятий по дезинсекционной обработке мест массового отдыха жителей,  забор и  лабораторно-диагностические исследования крови крупного рогатого скота, содержащегося на подворьях населения, с целью своевременного выявления заразных заболеваний, вывоз и утилизация биооотходов.

Ежегодно среди субъектов малого предпринимательства проводится конкурс на лучшее оформление к новогодним и рождественским праздникам. Победителям вручаются памятные подарки и грамоты.

Для озеленения территории поселения осуществляется посадка и омоложение деревьев, уход за кустарниковыми насаждениями, разбивка цветочных клумб в парке. Для улучшения санитарного  состояния территории станицы в течение практически всего года ведется борьба с сорной растительностью, ликвидируются стихийные свалки, проводится уборка территорий кладбищ.

Для повышения комфортности приобретается оборудование и для игровых детских площадок.

В целом на благоустройство из бюджета поселения в 2018 году затрачено 1 670,1 тыс. рублей.

4. Муниципальная программа Ивановского сельского поселения Красноармейского района «Развитие культуры»

На реализацию мероприятий программы выделено 9 111,3 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 3 948,2 тыс. рублей. Фактически израсходовано  9 077,2 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 3 948,2 тыс. рублей. Средства освоены на 99,65.

На обеспечение деятельности МКУК «Ивановский сельский Дом культуры» из бюджета поселения выделено 2 368 тыс. рублей в том числе фонд оплаты труда 1 712,3 тыс. рублей, фактически израсходовано 2 339,5 тыс. рублей, фонд оплаты труда израсходован полностью. Расходы на материально-техническое обеспечение и коммунальные расходы 627,2 тыс. рублей.

На обеспечение деятельности МКУК «Ивановская сельская библиотека» выделено 1140,6 тыс. рублей, в том числе фонд оплаты труда 954,9 тыс. рублей. Фактически израсходовано 1 134,9 тыс. рублей, фонд оплаты труда израсходован полностью. Расходы на материально-техническое обеспечение и коммунальные расходы 180 тыс. рублей.

На укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и поддержку кадров выделено 5 245,1 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета 3 948,2 тыс. руб., затрачено 5 245,1 тыс. рублей бюджетных средств, в том числе 3 948,2 тыс. рублей из средств краевого бюджета.

В рамках мероприятия на поддержку кадров из краевого бюджета выделены целевые средства на поэтапное повышение средней заработной платы работников учреждений культуры. Дорожной картой поселения было установлено плановое значение динамики средней заработной платы по сравнению с предыдущим годом 119,5%. Фактическая динамика роста средней заработной платы работников учреждений культуры на территории поселения в 2018 году достигнута 120,4%.

В целях укрепления материально-технической базы для пополнения библиотечного фонда сельской библиотеки приобретены книги на 100 тыс. рублей. В здании ДК произведен монтаж системы пожарной сигнализации на сумму 165,4 тыс. рублей.

На организацию и проведение культурно-массовых, развлекательных и праздничных мероприятий израсходовано 357,6 тыс. рублей.

Работниками сельского Дома Культуры в течении года проведено 250 мероприятий разной направленности, которые посетило 30 863 человека. В проведении мероприятий участвовало 5 555 человек, в том числе дети 1 530 человек.

Для сохранения и развития традиционной народной культуры на базе сельского Дома Культуры создано 11 коллективов самодеятельного народного творчества различной жанровой направленности: вокально-хоровые, хореографические, музыкально-инструментальные, декоративно-прикладного искусства. В репертуар входят произведения кубанских композиторов, народные казачьи песни. Кружковой деятельностью охвачено 150 человек.

Для профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с участием инспектора ОПДН и психолога проведено 5 мероприятий в форме круглых столов, часов информации, бесед.

В целях развития физической культуры проведено  14 мероприятий. Наиболее яркие: турнир по рукопашному бою Памяти А.Жукова, показ художественных фильмов о великих спортсменах,  слайд-презентации «Олимпийские чемпионы Кубани», спортивно-развлекательная программа «Папа, мама, я – кубанская семья», час информации «Знак ГТО у тебя на груди», турнир по Армреслингу, спортивно –конкурсная программа «Быстрее, выше, сильнее».

Проведено 13 мероприятий антинаркотической направленности: игровая программа «Путешествие в страну здоровья», показ фильма «Умное кино», акция «Вместе мы сила», акция «Предупрежден, значит вооружен», тематическая дискотека «Здоровая нация - здоровая Россия».

Проведены праздничные концерты посвященные Дню защитника Отечества, Международному Женскому дню 8 марта, Дню независимости России, Дню матери, Дню пожилого человека, театрализованная концертная программа «Новогоднее конфетти». Организован и проведен ежегодный общестаничный праздник, посвященный Дню станицы.

Духовно-нравственное развитие граждан является немаловажной частью деятельности учреждений культуры. В этих целях проведен месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы под девизом «За веру, Кубань и Отечество!», завершением которого стал праздничный концерт «К нам этот день приходит в феврале».

В 2018 году сотрудники ДК и самодеятельные коллективы, в том числе и детские, принимали участие в Краевом фестивале частушек ГАУК КК «Выставочный комплекс «Атамань», Торжественном мероприятии посвященном 75-летию освобождение Краснодарского края и Кубани от немецко-фашистских захватчиков в г. Темрюк. Дипломы получены за участие в муниципальном этапе краевого фестиваля героико-патриотической песни «Пою моё Отечество» в ст. Полтавской, в фестивале патриотической туристской песни «Алые паруса» в г. Краснодаре, III межмуниципальном песенном фестивале «Поклонимся великим тем годам» в ст. Ивановской, Зональном этапе открытого краевого чемпионата юношеской лиги игры «Что? Где? Когда?» в г. Славянск-на-Кубани. Грамоты получили Молодежное объединение «Инициатива» за участие в Краевом военно- исторический конкурс «Памятные даты истории Кубани» х. Трудобеликовский и ансамбль «Поющие гитары» за участие в Зональном этапе краевого фестиваля патриотической песни «Пою моё Отечество» ст. Ивановская. Диплому лаурета получили солистки вокального ансамбля «На десерт» Кузьменко Варвара, Комиссарова Александра, Сербина Ева, Сербина София за участие в IV Всекубанский фестиваль-конкурс «Полифония сердец». Лауреатами IV краевого фестиваля -  конкурса народного художественного творчества «Во славу Кубани, на благо России» стали вокальный ансамбль «Гармония» и хореографический ансамбль «Лето красное».

Проведено 91 мероприятие для детей. Организованы показы мультипликационных и детских фильмов, отчетный концерт детских творческих коллективов, праздник к Дню защиты детей, проведен конкурс рисунков на асфальте «Мир глазами ребенка», летние оздоровительные площадки с проведением конкурсно-игровых программ, конкурсно-игровая программа «Наперегонки с ветром», новогоднее театрализованное представление «В гостях у сказки».

Ежегодно фонд библиотеки пополняется новой литературой. На 1 января 2018 года фонд составил 34315 экземпляров. В 2018 г. библиотекой приобретено 524 экземпляра новой литературы на сумму 100 тыс. рублей, проведена подписка газет и журналов на сумму 67,9 тыс. рублей /46 наименований газет и журналов/.  Планомерно проводится работа по созданию электронного каталога, на данный момент объем электронного каталога составляет 21 018 записей. Зарегистрировано читателей сельской библиотеки являются 2 770 человек, из них 840 человек дети до 14 лет, и 867 человека молодежь до 30 лет. В библиотеке действуют два клуба по интересам, членами которых являются 50 человек. В течение года работниками библиотеки проведено 126 массовых мероприятий, на которых присутствовало 2433 читателей. Еженедельно оформляются книжные выставки и информационные стенды к значимым историческим и литературным датам, готовятся презентации и мультимедийные экспозиции. При проведении массовых мероприятий применяются инновационные формы: виртуальные экскурсии по библиотеке, заочные путешествия по родному краю, электронные презентации о творчестве писателей и поэтов.  Библиотека приняла участие в 2018 году во Всероссийской социально - культурной акции «Библионочь-2018», для читателей детского отделения  «Библиосумерки»; краевом патриотическом марафоне « От 75-летия подвига братьев Игнатовых до 75-летия Великой Победы», краевом библиотечном марафоне Знамя Победы над кубанской землей», Всекубанской акции «Читаем Пушкина», «Ночи искусств». В рамках месячника военно-патриотического воспитания в 2018 году проведено 6 мероприятий с посещением 225 чел.

В дни школьных каникул проведены мероприятия «Недели детской и юношеской книги» с посещением 105 уч-ся, а также был проведен цикл мероприятий «Летом с книгой я дружу», которые посетили 224 ученика из летнего - оздоровительного лагеря СОШ №18

5. Муниципальная программа Ивановского сельского поселения Красноармейского района «Развитие социальной сферы»

На реализацию мероприятий программы в 2018 году выделено из бюджета 27 072,3 тыс. рублей в том числе из краевого бюджета 17 000,00 тыс. руб., фактически израсходовано 22 314,2 тыс. рублей в том числе из краевого бюджета 17 000,00 тыс. руб., или 82,4% бюджетных назначений. В рамках программы реализованы следующие мероприятия:

Социальная поддержка;

Работа с детьми и молодежью;

Развитие физической культуры, школьного и массового спорта.

96,8% от общей суммы расходов на реализацию муниципальной программы составили расходы по мероприятию «Развитие физической культуры, школьного и массового спорта». В рамках мероприятия начато строительство малобюджетного спортивного зала шаговой доступности. Проектная стоимость строительства составляет 27 260,6 тыс. рублей. За 2018 году выполнено работ на сумму 21 601,3 тыс. руб. или 78,2%. Лимиты бюджетных обязательств в сумме 4 758,1 тыс. рублей не освоены в связи с тем, что окончание строительства по контракту март 2019 года.

Также в рамках данного мероприятия осуществлялись расходы по оплате услуг организатора спортивных мероприятий и услуг по обучению детей в возрасте от 7 до 11 лет казацкому бою, оплата взносов за участие любительских взрослых и юношеских команд в первенствах района по футболу, приобретение наградной продукции. Общая сумма расходов за 2018 год составила 250,3 тыс. рублей.

В рамках мероприятия «Социальная поддержка» оказана финансовая поддержка деятельности Красноармейской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов и Красноармейской районной организации Краснодарской краевой организации общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" на общую сумму 117,0 тыс. рублей. Средства израсходованы на поздравления к праздничным датам и юбилеям, материально-техническое обеспечение деятельности общества, на организацию праздничных огоньков к дню защитника Отечества 23 февраля, к Международному женскому дню 8 Марта, к дню инвалида.

Кроме того, за счет бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию мероприятия, оказывается единовременная социальная помощь гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию: болезнь, трудное материальное положение, ремонт домовладений, пожар и т.п. В 2018 году такую поддержку получили 24 человека на общую сумму 85,9 тыс. рублей. Так же в рамках мероприятия осуществляется финансирование подписки на районную газету «Голос правды» для пенсионеров, ветеранов, вдов военнослужащих и т.п. В течение года газету получали бесплатно 70 человек.

Оказана поддержка деятельности Ивановского казачьего общества. Общая сумма финансовой поддержки составила 106,3 тыс. рублей. В частности была приобретена казачья форма и атрибутика на сумму 19,5 тыс. рублей, наградная продукция для проведения соревнований по казбою на сумму 22,3 тыс. рублей, организацию автопробега «Дорогой великих героев» в г. Анапу в сумме 12,0 тыс. рублей, обеспечено участие членов общества в военно-полевых сборах на сумму 12 000,00 рублей, организованы поездок членов казачьего общества на сборы Полтавского казачьего общества в сумме 16,5 тыс. рублей, издание сборника «Страницы казачьей славы» в сумме 24,0 тыс. рублей.

В рамках мероприятия «Работа с детьми и молодежью» специалистами администрации и МКУК «Ивановский сельский Дом Культуры» подготавливаются и проводятся различные мероприятия для детей и молодежи. Из бюджета поселения на эти цели выделено 75,0 тыс. рублей, которые освоены на 100%.

Организация работы с молодежью осуществляется по следующим направлениям:

работа с несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете;

организация деятельности дворовых площадок и подростково-молодежных клубов по месту жительства;

координация работы органов молодежного самоуправления, создание условий для реализации молодежных инициатив;

развитие и поддержка творческой молодежи, организация досуга и оздоровление, нравственно-патриотическое воспитание;

организация и поддержка волонтерского движения.

На территории Ивановского сельского поселения функционируют 8 дворовых площадок, 1 спортивная и 1 воркаут-площадка. Ежегодно в весеннее время производится покраска оборудования. В летний период за каждой площадкой закреплен волонтер-вожатый, который ежедневно в вечернее время проводит досуговые мероприятия для детей, посещающих ее. Площадки оснащены спортивным инвентарем: переносными качелями, футбольными воротами, гимнастическими стенками, волейбольными и баскетбольными щитами, комбинированными перекладинами.

В поселении свою деятельность ведут подростково-молодежные клубы: «Инициатива» - волонтерское объединение (32 чел.), «Фаворит» - тренажерный зал (17 чел.), «Казбой» - спортивный клуб (21 чел.), «Собеседник» при библиотеке, дискуссионный клуб (25 чел.), «Урожай» - футбольный клуб.

В целях организации летней оздоровительной кампании обновляется и приобретается детский игровой и спортивный инвентарь, для оснащения детских дворовых площадок на летний период.

В школах (СОШ 18, ООШ 22)  активно работает  школьное самоуправление. Лидеры школ являются членами Молодежного Совета при главе поселения.

Проводятся конкурсы для раскрытия различных творческих способностей молодежи: конкурсы фотографий к Дню молодежи, Дню России, Дню матери музыкальные конкурсы «Веселые нотки», «Хоровая палитра», «Пою мое Отечество», конкурсы чтецов, различные развивающие викторины, интеллектуальные шоу и т.д.

С 2014 года действует молодежное волонтерское объединение «Инициатива». Члены клуба – молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. Каждый член клуба зарегистрирован на сайте волонтеров и имеет личную волонтерскую книжку. В клубе 8 основных направлений деятельности:

помощь в быту социально незащищенными группами населения (дети- сироты, инвалиды, пожилые люди, ветераны ВОВ, бездомные, беженцы и т.д.);

помощь в организации профилактических мероприятий, направленных на профилактику наркомании и СПИДа, в том числе создание буклетов, листовок, подборка видеофильмов;

помощь в сохранении памятников и братских могил (уборка прилегающей территории, посадка цветов);

улучшение экологии и защита окружающей среды (проведение акций по уборке парка, берегов Лимана Великого, организация акций по изготовлению кормушек);

помощь в организации досуга молодежи (изготовление афиш, пригласительных, помощь в организации концертов, театральных выступлений, конкурсов, праздников и др.);

работа с детьми в детских садах (мастер-классы по изготовлению открыток, игры на открытом воздухе);

распространение рекламы о мероприятиях в соцсетях, публикация репостов интересных статей.

Ежегодно активисты поощряются грамотами и подарками. Для клуба приобретены футболки, бейсболки и флаг с логотипом.

Предложения и замечания

В связи с высокой социальной значимостью предлагается продолжить в 2019-2020 годах реализацию основных мероприятий муниципальных программ поселения.

Начальник финансового отдела, главный бухгалтер

администрации Ивановского сельского поселения

Красноармейского района							              Н. В. Белик